Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 144/12,94/13, i 153/13) i članka 41. Statua Općine Ernestinovo (“Službeni glasnik Općine Ernestinovo 1/13 i 4/13), općinski načelnik na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Ernestinovo održanoj 16. ožujka 2016. podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja**

**komunalne infrastrukture na području**

**Općine Ernestinovo za 2015. godinu**

I.

Općinsko vijeće na 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2014. donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ernestinovo za 2015. godinu.

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općinsko vijeće donijelo je na 22. sjednici održanoj 21. prosinca 2015., u skladu s izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ernestinovo za 2015.

II.

Podnosi se izvješće o izvršenju Programa kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| Komunalni doprinos | 4.000,00 | 3.623,00 |
| Vodni doprinos |  3.000,00 | 2.943,00 |
| Naknada za zadrž.nezako.izgr.zgrade u prostoru |  48.000,00 | 39.059,00 |
| **UKUPNO** | **55.000,00** | **45.625,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| Popravak nogostupa i povezivanje s postojećim kod odlagališta građevinskog otpada Ernestinovo | 55.000,00 | 45.625,00 |
| **UKUPNO** | **55.000,00** | **45.625,00** |

III.

Planirani su radovi izvršeni, u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima.

KLASA: 363-02/16-01/2

URBROJ: 2158/04-16-01

Ernestinovo, 16. ožujka 2016.

Općinski načelnik

Matija Greif