Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 144/12,94/13, i 153/13) i članka 41. Statua Općine Ernestinovo (“Službeni glasnik Općine Ernestinovo 1/13 i 4/13), općinski načelnik na 29. sjednici Općinskog vijeća Općine Ernestinovo održanoj

14. ožujka 2017. godine podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja**

**komunalne infrastrukture na području**

**Općine Ernestinovo za 2016. godinu**

I.

Općinsko vijeće na 21. sjednici održanoj 30. studenog 2015. donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ernestinovo za 2016. godinu.

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općinsko vijeće donijelo je na 28. sjednici održanoj 16. prosinca 2016., u skladu s izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ernestinovo za 2016.

II.

Podnosi se izvješće o izvršenju Programa kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| Komunalna naknada | 247.000,00 | 162.072,54 |
| Vodni doprinos |  8.000,00 | 5.255,00 |
| Naknada za zadrž.nezako.izgr.zgrade u prostoru |  70.000,00 | 50.000,00 |
| **UKUPNO** | **325.000,00** | **217.327,54** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| uređenje starog njemačkog groblja u Ernestinovu | 124.000,00 | 123.803,54 |
| projektna dokumentacija za izgradnju biciklističkih staza | 195.000,00 | 90.000,00 |
| završni radovi na izgradnji mrtvačnice Laslovo | 6.000,00 | 3.524,00 |
| **UKUPNO** | **325.000,00** | **217.327,54** |

III.

Planirani su radovi izvršeni, u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima.

KLASA: 363-02/17-01/1

URBROJ: 2158/04-17-01

Ernestinovo, 14. ožujka 2017.

Općinski načelnik

Matija Greif