Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12,94/13 i 153/13) i članka 41. Statua Općine Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo 1/13 i 4/13) općinski načelnik na 29. sjednici Općinskog vijeća Općine Ernestinovo održanoj 14. ožujka 2017. godine podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Ernestinovo za 2016. godinu**

I.

Općinsko vijeće na 21. sjednici održanoj 30. studenog 2015. donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ernestinovo za 2016.

Na svojoj 28. sjednici održanoj 16. prosinca 2016. Općinsko vijeće donijelo je Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture, u skladu s izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ernestinovo za 2016.

Odredba članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisuje da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture, za prethodnu kalendarsku godinu.

II.

Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćene su sljedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
2. održavanje javnih površina
3. održavanje groblja
4. javna rasvjeta
5. **Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina**

Planirano je zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, odnosno čišćenje od snijega i leda, te posipanje prometnica solju u sljedećim ulicama:

* Ernestinovo: Stadionska, A. Stepinca, P. Smajića, N. Š. Zrinskog, Frankopanska, M. Gupca, Sunčana, Bana Jelačića, Ivana Gorana Kovačića
* Laslovo: Školska, Mirna, Dr. Franje Tuđmana, J. Kozarca, Pobjede, Frančićeva, Vinogradska, Zadružna.
* Divoš: Koče Popovića

Planirana sredstva: 42.500,00 kn

Izvršenje: 31.021,00 kn

Planirane aktivnosti izvršene su u cijelosti.

1. **Održavanje javnih površina**

Planirano je održavanje javnih površina, parkova, te košenje i održavanje travnatih površina u naseljima Ernestinovo, Laslovo i Divoš.

Planirana sredstva: 182.474,00 kn

Izvršenje: 174.616,00 kn

Planirane aktivnosti izvršene su u cijelosti.

1. **Održavanje groblja**

Planirano je održavanje groblja košenjem travnatih površina te održavanje pristupa groblju, na mjesnim grobljima u Ernestinovu, Laslovu i Divošu.

Planirana sredstva: 231.300,00 kn

Izvršenje: 218.791,00 kn

Planirane aktivnosti izvršene su u cijelosti

1. **Javna rasvjeta**

Planirano je održavanje javne rasvjete, plaćanje električne energije potrebne za rasvjetljavanje javnih prometnih površina te zamjena dotrajalih i neispravnih rasvjetnih tijela, po potrebi.

Planirana sredstva: 258.800,00 kn

Izvršenje: 257.992,00 kn

Planirane aktivnosti izvršene su u cijelosti

III.

Održavanje komunalne infrastrukture tijekom 2016. odvijalo se na zadovoljavajući način te je time osigurano kontinuirano obavljanje komunalnih djelatnosti obuhvaćenih Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

KLASA: 363-02/17-01/1

URBROJ: 2158/04-17-01

Ernestinovo, 14. ožujka 2017.

Općinski načelnik

Matija Greif