Temeljem članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 i 32/20), članka 30. Statuta Općine Ernestinovo (Službeni glasnik Općine Ernestinovo broj 2/21 i 3/21), te u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru (Službeni glasnik Općine Ernestinovo, broj 4/23), Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 30. sjednici održanoj 27. studenoga 2023. donosi

**PROGRAM**

**građenja komunalne infrastrukture**

**Općine Ernestinovo za 2024. godinu**

Članak 1.

Ovim programom utvrđuje se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2024. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20).

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa.

Članak 3.

Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:

- komunalnog doprinosa;

- komunalne naknade;

- iz cijene komunalne usluge;

- iz naknade za koncesiju;

- iz proračuna jedinice lokalne samouprave;

- fondova Europske unije;

- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

- donacija.

Članak 4.

Programom iz stavka 1. ovoga članka određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Članak 5.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

1. **OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA PROJEKTIRANJA, REVIZIJE, GRAĐENJA, PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA I PROVEDBE VOĐENJA PROJEKTA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Opis programa** | **Iznos** |
| **1.** | **JAVNE POVRŠINE** |  |
| **1.1.**  | **Izgradnja biciklističke infrastrukture u Laslovu** | **400.000,00** |
| 1.1.1. | Projektiranje, radovi i provedba rekonstrukcije | 270.000,00 |
| 1.1.2. | Stručni nadzor radova | 130.000,00 |
| **1.2.** | **Uređenje prometne površine-zona škole** | **267.000,00** |
| 1.2.1 | Projektiranje, radovi i provedba uređenja | 231.375,00 |
| 1.2.2. | Stručni nadzor radova | 5.625,00 |
| **1.3.** | **Izgradnja mosta na rijeci Vuki**  | **500.000,00** |
| 1.3.1. | Projektiranje, radovi i provedba uređenja | 483.625,00 |
| 1.3.2 | Stručni nadzor radova | 16.375,00 |
| **UKUPNO** |  | **1.167.000,00€** |

**II. IZVORI FINANCIRANJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red.br. | Izvor financiranja | Iznos |
| **1**.  | **Pomoći iz državnog proračuna** | **35.000,00** |
|  1.1. | Sredstva fiskalnog izravnanja | 35.000,00 |
| **2.** | **Prihodi za posebne namjene** | **31.331,87** |
|  2.3. | Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 31.331,87 |
| **4.**  | **Kapitalne pomoći** | **1.072.000,00** |
| 4.1. | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna  | 451.000,00 |
| 4.2. | Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna | 332.000,00 |
| 4.3. | Kapitalne pomoći iz eu sredstava | 289.000,00 |
| **5.** | **Prihod od prodaje nefinancijske imovine**  | **28.668,13** |
| 5.1. | Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 28.668,13 |
| **UKUPNO** |  | **1.167.000,00€** |

Članak 6.

Zadužuje se i ovlašćuje Općinska načelnica Općine Ernestinovo u potpunosti za provedbu Programa sukladno planu i financijskim sredstvima – provođenje nabave, odabir ponuda i na ugovaranje radova s najpovoljnijim ponuditeljima.

Općinska načelnica i Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo pratit će tijekom godine realizaciju ovog Programa.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Ernestinovo, a primjenjuje se od 01.01.2024.

KLASA: 363-02/23-03/3

URBROJ: 2158-19-01-23-1

Ernestinovo, 27. studenoga 2023.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Dragičević, v.r.